BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC HUẾ                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ HIỆU QUẢ THỰC HIỆN

DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU

(Kèm theo công văn số  86 /ĐHH-KHCN ngày 17/02/2014)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU

1.1. Thông tin chung

- Tên dự án:  Tăng cường năng lực nghiên cứu cho Phòng thí nghiệm

Điện tử-Viễn thông, Đại học Huế

- Chủ đầu tư:   Đại học Huế

- Đơn vị thực hiện dự án:  Trường Đại học Khoa học-Đại học Huế

- Nguồn vốn:   Ngân sách nhà nước:

- Tổng kinh phí đầu tư: 7 tỷ VNĐ

- Kinh  phí đầu tư từng năm: Năm 2007: 3,2 tỷ VNĐ; Năm 2008: 3,8 tỷ VNĐ

- Thời gian thực hiện (từ năm - đến năm): 2008-2009

- Mục tiêu chính:

- Tăng cường cơ sở vật chất cho PTN Điện tử Viễn thông ở Trường ĐH Khoa học - Đại học Huế để nâng cao năng lực nghiên cứu phục vụ sản xuất, gắn liền việc đào tạo đại học, sau đại học với thực tế

- Tạo điều kiện về thiết bị đáp ứng nhu cầu triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

- Góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy Đại học trong nhà trường. Nâng cao chất lượng và số lượng đào tạo các cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành.

- Xây dựng và tập hợp đội ngũ các cán bộ nghiên cứu, các kỹ sư về Điện tử -Viễn thông ở khu vực Thừa Thiên-Huế và Miền Trung, Tây Nguyên.

- Tóm tắt nội dung của dự án:

Đầu tư trang thiết bị để xây dựng các PTN và thực hiện các đề tài NCKH và phục vụ các đề tài gắn với công tác đào tạo

- Đầu tư trang thiết bị:

- Các thiết bị cho phòng Kỹ  thuật  Điện tử

- Các thiết bị cho phòng Kỹ thuật Viễn thông

- Hoạt động NCKH:

- Nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ FPGA vào việc xây dựng các hệ thống điện tử điều khiển tự động 3 chiều.

- Nghiên cứu ứng dụng các hệ thống tự động trên cơ sở sử dụng nguyên lý của PSoC ( Programmable System on Chip)

- Xây dựng và đưa vào sử dụng một số hệ đo quang điện phục vụ NCKH và đào tạo của khoa Vật lý.

- Nghiên cứu chuyển giao công nghệ ứng dụng hệ thống đo tự động nhiệt độ tại các kho chứa hàng thủy hải sản xuất khẩu đông lạnh bằng sensor bán dẫn.

-    Nghiên cứu các tính chất sắt điện, áp điện và tính chất quang của gốm điện tử.

- Và nhiều hoạt động NCKH khác.....

1.2. Danh mục các thiết bị được đầu tư:

(Trong phụ lục kèm theo)

1.3. Phòng thí nghiệm sử dụng thiết bị của dự án

-  Tên phòng thí nghiệm:  Phòng thí nghiệm Điện tử-Viễn thông

- Thời gian hoạt động:

Phòng thí nghiệm được sử dụng thường xuyên theo yêu cầu đăng ký của các đối tượng được phép sử dụng để phục vụ việc thực hiện các công việc trong nội dung nghiên cứu của đề tài.

- Các đối tượng được phép sử dụng PTN:

- Sinh viên : Thực hiện đồ án và khóa luận tốt nghiệp

- Học viên cao học: Thực hiện các NC phục vụ Luận văn tốt nghiệp

- NCS: Thực hiện các NC phục vụ Luận án Tiến sĩ

- Giảng viên và các cán bộ nghiên cứu trong và ngoài trường: Thực hiện 
              các đề tài NCKH

1.4. Quy chế làm việc của các phòng thí nghiệm

Bao gồm một số vấn đề chủ yếu sau:

- Các đối tượng được sử dụng các thiết bị của phòng thí nghiệm bao gồm:

- Sinh viên

- Giảng viên

- Học viên cao học

- NCS

- Các cán bộ nghiên cứu trong và ngoài trường....

- Khi sử dụng các thiết bị phải đăng ký với người quản lý phòng, khi sử dụng xong phải bàn giao, kiểm tra tình trạng máy và ghi vào sổ giao nhận: Thời gian sử dụng và hiện trạng của thiết bị.

II.TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

2.1. Tình hình mua sắm trang thiết bị :

(các Quyết định, Văn bản liên quan đến quá trình phê duyệt, đấu thầu, mua sắm, thanh quyết toán ,...theo từng năm)

Năm 2008:

| Stt | Nội dung | Số QĐ, Văn bản | Ngày, tháng phê duyệt | Cấp ký | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quyết định phê duyệt dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu cho PTN Điện tử-Viễn thông, Đại học Huế | 7365 | 13/10/2008 | Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo |  |
| 2 | Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu cho PTN Điện tử Viễn thông | 8371 | 15/12/2008 | Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo |  |
| 3 | Quyết định thành lập Hội đồng đấu thầu và Tổ chuyên gia xét thầu dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu cho Phòng thí nghiệm Điện tử - Viễn thông, Đại học Huế | 308 309 | 01/12/2008 | Giám đốc Đại học Huế |  |
| 4 | Thông báo mời thầu trên Tờ báo và Trang Thông tin điện tử về đấu thầu -Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 254 255 256 | 19/12/2008 22/12/2008 23/12/2008 | Giám đốc Đại học Huế |  |
| 5 | Mở thầu, xét chọn thầu nhà thầu Hội đồng đấu thầu và Tổ chuyên gia xét thầu Đại học Huế |  | Từ 13/01/2009 đến 05/02/2009 | Hội đồng đấu thầu Đại học Huế |  |
| 6 | Tờ trình xin phê duyệt kết quả đấu thầu 02 gói thầu |  | 08/2/2009 | Trưởng ban QT-CSVC |  |
| 7 | Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu 02 gói thầu | 24 | 10/2/2009 | Giám đốc Đại học Huế |  |
| 8 | Thông báo trúng thầu Cty Việt Nhật và Cty Thắng Lợi | 121 | 12/2/2009 | Giám đốc Đại học Huế |  |
| 9 | Quyết định về việc chuyển số dư dự toán NSNN năm 2008 sang năm 2009 cho Đại học Huế | 2838 | 09/4/2009 | Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo |  |
| 10 | Ký biên bản thương thảo hợp đồng giữa Đại học Huế và Cty Việt Nhật và Công ty Cổ phần Thắng Lợi |  | 14/4/2009 | Giám đốc Đại học Huế và Cty Việt Nhật, Cty Thắng Lợi |  |
| 11 | Ký hợp đồng giữa Đại học Huế và CTy Thắng Lợi, Công ty Việt Nhật. | 36 và 38 | 14/4/2009 | Giám đốc Đại học Huế |  |
| 12 | Nghiệm thu kỹ thuật thiết bị giữa Đại học Huế, trường Đại học Khoa học và Công ty Việt Nhật; Công ty Thắng Lợi |  | 01/7/2009 | Đại học Huế, trường ĐHKH và Cty Thắng Lợi, Cty Việt Nhật |  |
| 13 | Nghiệm thu bàn giao sử dụng thiết bị và thanh lý hợp đồng số 36 và 38 giữa Đại học Huế và Cty Thắng Lợi, Cty Việt Nhật |  | 15/7/2009 | Đại học Huế, trường ĐHKH và Cty Thắng Lợi, Cty Việt Nhật |  |

Năm 2009 và 2010:

| Stt | Nội dung | Số QĐ, Văn bản | Ngày, tháng phê duyệt | Cấp ký | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự toán mua sắm thiết bị năm 2009 thuộc dự án PTN điện tử viễn thông và ủy quyền cho đại học Huế phê duyệt kế hoạch đấu thầu và HSMT | 8847 | 17/12/2009 | BT Bộ Giáo dục và Đào tạo |  |
| 2 | Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu các gói thầu năm 2009 thuộc dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu cho Phòng thí nghiệm Điện tử - Viễn thông, Đại học Huế | 495 | 25/12/2009 | GĐ Đại học Huế |  |
| 3 | Quyết định thành lập Hội đồng đấu thầu và Tổ chuyên gia xét thầu dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu cho Phòng thí nghiệm Điện tử - Viễn thông, Đại học Huế | 487 488 | 23/12/2009 | Giám đốc Đại học Huế |  |
| 4 | Thông báo mời thầu trên Tờ báo và Trang Thông tin điện tử về đấu thầu -Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 261 03 04 | 31/12/2009 05/01/2010 06/01/2010 | Giám đốc Đại học Huế |  |
| 5 | Mở thầu, xét chọn thầu nhà thầu Hội đồng đấu thầu và Tổ chuyên gia xét thầu Đại học Huế |  | Từ 12/01/2010 đến 26/02/2010 | Hội đồng đấu thầu Đại học Huế | Nghỉ tết nguyên đán (10 ngày) |
| 6 | Tờ trình xin phê duyệt kết quả đấu thầu 02 gói thầu |  | 01/3/2010 | Trưởng ban QT-CSVC |  |
| 7 | Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu 02 gói thầu | 36 | 03/3/2010 | Giám đốc Đại học Huế |  |
| 8 | Thông báo trúng thầu Cty Việt Nhật và Cty Thắng Lợi | 230 và 231 | 08/3/2010 | Giám đốc Đại học Huế |  |
| 9 | Ký biên bản thương thảo hợp đồng giữa Đại học Huế và Cty Việt Nhật và Công ty Cổ phần Thắng Lợi |  | 16/3/2010 | Giám đốc Đại học Huế và Cty Việt Nhật, Cty Thắng Lợi |  |
| 10 | Quyết định về việc chuyển số dư dự toán NSNN năm 2009 sang năm 2010 cho Đại học Huế | 1688 | 05/5/2010 | Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo |  |
| 11 | Ký hợp đồng giữa Đại học Huế và Cty Thắng Lợi, Công ty Việt Nhật. | 13 và 15 | 17/5/2010 | Giám đốc Đại học Huế |  |
| 12 | Nghiệm thu kỹ thuật thiết bị giữa Đại học Huế, trường Đại học Khoa học và Công ty Việt Nhật; Công ty Thắng Lợi |  | 19/8/2010 | Đại học Huế, trường ĐHKH và Cty Thắng Lợi, Việt Nhật |  |
| 13 | Nghiệm thu bàn giao sử dụng thiết bị và thanh lý hợp đồng số 13 và 15 giữa Đại học Huế và Cty Thắng Lợi, Cty Việt Nhật |  | 27/8/2010 | Đại học Huế, trường ĐHKH và Cty Thắng Lợi, Cty Việt Nhật |  |

2.2.Tình hình lắp đặt, khai thác sử dụng trang thiết bị

(Thời gian, quá trình lắp đặt khai thác sử dụng trang thiết bị. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình khai thác thiết bị)

- Ngày 14/4/2009: Ký hợp đồng giữa Đại học Huế và Cty Thắng Lợi,  Công ty Việt Nhật cho các thiết bị của pha 1

- Ngày 01/07/2009: Nghiệm thu kỹ thuật thiết bị giữa Đại học Huế, Trường Đại học Khoa học và Công ty Việt Nhật; Công ty Thắng Lợi cho các thiết bị của pha 1

- Ngày 15/7/2009: Nghiệm thu bàn giao sử dụng thiết bị và thanh lý hợp đồng số 36 và 38 giữa Đại học Huế và Cty Thắng Lợi, Cty Việt Nhật cho các thiết bị của pha 1

- Ngày 17/5/2010: Ký hợp đồng giữa Đại học Huế và Cty Thắng Lợi,  Công ty Việt Nhật cho các thiết bị của pha 2

- Ngày 19/8/2010: Nghiệm thu kỹ thuật thiết bị giữa Đại học Huế, Trường Đại học Khoa học và Công ty Việt Nhật;  Công ty Thắng Lợi cho các thiết bị của pha 2

- Ngày 28/8/2010: Nghiệm thu bàn giao sử dụng thiết bị và thanh lý hợp đồng số 13 và 15 giữa Đại học Huế và Cty Thắng Lợi, Cty Việt Nhật cho các thiết bị của pha 2

Sau khi nghiệm thu và lắp đặt, các thiết bị đã được triển khai đưa vào sử dụng có hiệu quả trong công tác đào tạo: thực hiện các đề tài khóa luận và đồ án tốt nghiệp cho sinh viên của ngành Điện tử -Viễn thông và một số đề tài NC của cán bộ trng khoa.

Các thiết bị của dự án được bàn giao cho Bộ môn Điện tử-Viễn thông quản lý bao gồm các thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo và NCKH của các chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Thông tin Vô tuyến và Kỹ thuật thông tin cáp sợi quang.

Các thiết bị này tuy chưa phải đã hoàn toàn đồng bộ nhưng thực sự đã mang lại thay đổi cơ bản cho công tác đào tạo và NCKH của ngành Điện tử-Viễn thông của trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Khi mới bắt đầu dự án, các thiết bị này thuộc sự quản lý của khoa Vật lý trường ĐH Khoa học. Bộ môn Điện tử-Viễn thông được giao quản lý và trực tiếp sử dụng đa số các thiết bị này. Một số thiết bị lẻ được cung cấp cho các PTN khác của khoa Vật lý như: Lockin, Đồng hồ đo vạn năng,...

Năm 2012, bộ môn Điện tử-Viễn thông tách khỏi khoa Vật lý thành BM trực thuộc trường và các thiết bị đã giao cho BM trước đây trở thành tài sản chính thức do BM Điện tử-Viễn thông quản lý. Đến 01/2014 BM Điện tử-Viễn thông chính thức trở thành Khoa Điện tử-Viễn thông, trường ĐH Khoa học, ĐH Huế

2.3.Tình hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật viên sử dụng thiết bị:

(Số lượng cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng, chương trình đạo tạo, bồi dưỡng, kết quả)

Có 03 cán bộ (02CBGD và 01 NCV) được phân công và được đào tạo để quản lý và sử dụng các trang thiết bị của dự án.

Các cán bộ này đã được đào tạo và làm việc tại một số PTN hiện đại tại Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong quá trình tiếp nhận thiết bị, các cán bộ này đã cùng làm việc với các chuyên viên của các hãng sản xuất và bán thiết bị để kiểm tra tình trạng và vận hành các thiết bị thuộc dự án. Đến nay các cán bộ này đã làm chủ được thiết bị, có thể quản lý và bảo dưỡng, duy tu các thiết bị thuộc dự án

2.4. Tình  hình bảo dưỡng, duy tu thiết bị:

Các thiết bị khi mới được nhập về được qui định về duy tu bảo dưỡng định kỳ là 3 tháng/1 lần, Trong thời gian tới chúng tôi sẽ đưa ra các qui định cụ thể cho từng thiết bị theo đặc điểm và tính chất của chúng.

III. HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN :

III.1. Khai thác và sử dụng thiết bị trong NCKH

Sau khi nghiệm thu và lắp đặt, các thiết bị đã được triển khai đưa vào sử dụng có hiệu quả trong công tác đào tạo: thực hiện các đề tài khóa luận và đồ án tốt nghiệp cho sinh viên của ngành Điện tử -Viễn thông và một số đề tài NC của cán bộ trong khoa.

Các thiết bị của dự án được bàn giao cho Bộ môn Điện tử-Viễn thông quản lý bao gồm các thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo và NCKH của các chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Thông tin Vô tuyến và Kỹ thuật thông tin cáp sợi quang.

Các thiết bị này tuy chưa phải đã hoàn toàn đồng bộ nhưng thực sự đã mang lại thay đổi cơ bản cho công tác NCKH và đào tạo của ngành Điện tử-Viễn thông của trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Khi mới bắt đầu dự án, các thiết bị này thuộc sự quản lý của khoa Vật lý trường ĐH Khoa học. Bộ môn Điện tử-Viễn thông được giao quản lý và trực tiếp sử dụng đa số các thiết bị này. Một số thiết bị lẻ được cung cấp cho các PTN khác của khoa Vật lý như: Lockin, Đồng hồ đo vạn năng,...

Năm 2012, bộ môn Điện tử-Viễn thông tách khỏi khoa Vật lý thành BM trực thuộc trường và các thiết bị đã giao cho BM trước đây trở thành tài sản chính thức do BM Điện tử-Viễn thông quản lý. Đến 01/2014 BM Điện tử-Viễn thông chính thức trở thành Khoa Điện tử-Viễn thông, trường ĐH Khoa học, ĐH Huế và PTN Điện tử-Viễn thông được khoa trực tiếp quản lý.

Trên cơ sở các thiết bị được cung cấp và lắp đặt, Khoa Điện tử Viễn thông đã thực hiện nhiều đề tài NCKH cho cán bộ và sinh viên của khoa:

3.1. Hiệu quả về nghiên cứu khoa học

( Danh mục các nhiệm vụ KHCN sử dụng thiết bị

| TT | Tên đề tài / dự án, mã số | Cấp quản lý | Tình trạng | Hiệu quả sử dụng thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ THỬ NGHIỆM MÁY THU VÀ XỬ LÝ TÍN HIỆU ÂM THANH | Đại học Huế | Đã nghiệm thu | Tốt |
| 2 | NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TRÊN CHIP SỬ DỤNG NoC | Đại học Huế | Chuẩn bị nghiệm thu | Tốt |
| 3 | NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO CHIP VI ĐIỀU KHIỂN 8 BIT | Đại học Huế | Đang triển khai | Tốt |
| 4 | TÌM HIỂU KỸ THUẬT ĐẢO NGƯỢC THỜI GIAN VÀ PHÂN TÍCH DUNG LƯỢNG KÊNH TRONG HỆ THỐNG MIMO-UWB | Đại học Khoa học, ĐH Huế | Đang triển khai | Tốt |
| 5 | NHẬN BIẾT GAI ĐỘNG KINH TỰ ĐỘNG TỪ TÍN HIỆU EEG THÔ | Đại học Khoa học, ĐH Huế | Đang triển khai | Tốt |
| 6 | NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MỘT TUYẾN TRUYỀN DẪN THÔNG TIN QUANG | Đại học Khoa học, ĐH Huế | Đã nghiệm thu | Tốt |
| 7 | NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO BỘ KIT THÍ NGHIỆM VI ĐIỀU KHIỂN HỌ 8051 | Đại học Khoa học, ĐH Huế | Đã nghiệm thu | Tốt |
| 8 | THIẾT BỊ CẢNH BÁO RÒ RỈ KHÍ GAS THÔNG QUA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG | Trường ĐHKH Huế | Đang triển khai | Tốt |
| 9 | NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO CÁC BỘ THỰC HÀNH KỸ THUẬT SỐ | Trường ĐHKH Huế | Đang triển khai | Tốt |

( Danh mục các công bố khoa học sử dụng thiết bị

| TT | Tên tác giả / công trình công bố | Tên tạp chí | Thời gian công bố | Hiệu quả sử dụng thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bài báo quốc tế |
| Bài báo trong nước |
| 1 | Dang, N.-K., Le-Van, T.-V. and Tran, X.-T. "FPGA Implementation of a Low Latency and High Throughput Network-on-Chip Router | Architecture"'The institute of electronics, information and communication engineers', , pp. 112-116. | 2011 | Tốt |
| 2 | Le-Van, T.-V., Ngo, D.-T. and Tran, X.-T. "A SystemC based Simulation Platform for Network-on-Chip | Architectures"'The institute of electronics, information and communication engineers', 2012. | 2012 | Tốt |
| 3 | Le-Van, T.-V., Tran, X.-T. and Ngo, D.-T. "Simulation and Performance Evaluation of a Network-on-Chip Architecture based on SystemC" | 'International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC'12)', pp. 170-175. | 2012 | Tốt |
| 4 | Ho Duc Tam Linh, Dang Xuan Vinh, T.D. Dung Studying time reversal technique and analysing the capacity of ultra wideband systems | Journal of science natural sciences Vol.84, No.6 Dec., 2013 | 2013 | Tốt |
| 5 | Thanh-Vu Le-Van, Hai-Phong Phan, Xuan-Tu Tran, “High-Level Modeling of a Novel Reconfigurable Network-on-Chip Router”, | The first NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, Ha Noi, Viet Nam, | 2014. | Tốt |
| 6 | Hai‐Phong Phan, Hung K. Nguyen, Duy‐Hieu Bui, Nam‐Khanh Dang, Xuan‐Tu Tran, “System‐on‐Chip Testbed for Validating the Hardware Design of H.264/AVC Encoder”, | National Conference on Electronics and Communications, Ha Noi, Viet Nam, | 2013. | Tốt |
| 7 | Xuan-Tu Tran, Hai-Phong Phan, Van-Huan Tran, Quang-Vinh Tran, Ngoc-Binh Nguyen, “Design and Implementation of an AMBA AHB Compliant Bus Architecture on FPGA”, | IEICE VLSI Design Technology (VLD) Conference, Okinawa, Japan, | 2010. | Tốt |
| 8 | Nguyễn Văn Ân, Thiết kế module ghép nối vi điều khiển PIC18F4520 với thẻ nhớ MMC/SD để lưu trữ tín hiệu điện | Tạp chí Khoa học ĐH Huế chuyên san KHTN Tập 81, số 3 tháng 6/ 2013 | 2013 | Tốt |

PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO:

- Các trang thiết bị của dự án là cơ sở để chúng tôi xây dựng các PTN chuyên đề phục vụ việc thực hành cho sinh viên cho sinh viên Đại học và học viên Cao học. Hiện nay, chúng tôi đã xây dựng được 03 PTN chuyên đề:

- PTN Kỹ thuật Điện tử.

- PTN Kỹ thuật Thông tin Vô tuyến.

- PTN Kỹ thuật Thông tin Cáp quang.

- Các trang thiết bị của dự án cũng là cơ sở để BM Điện tử-Viễn thông thực hiện các Đồ án Tốt nghiệp cho sinh viên. Từ năm 2008 đến nay chúng tôi đã cho gần 150 sinh viên thực hiện Đồ án TN của mình tại các PTN với trang thiết bị của dự án

III.2. Đánh giá chung về hiệu quả của dự án

- Khả năng đáp ứng mục tiêu của dự án: Với các trang thiết bị đã nhận được từ dự án, trong thời gian vừa qua, Phòng thí nghiệm Điện tử-Viễn thông đã triển khai các đề tài nghiên cứu  ứng dụng để phát huy hiệu quả của dự án (như đã trình bày ở phần trên). Ngoài ra còn phục vụ yêu cầu thực hành, thực tập thực tế cho sinh viên và học viên cao học để làm các đề tài khóa luận và luận văn gắn liền với các nghiên cứu có tính ứng dụng thực tế của khoa Điện tử - Viễn thông, đáp ứng tốt mục tiêu của dự án.

- Đánh giá chung về  hiệu quả  của các trang thiết bị được đầu tư về các phương diện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo: Các trang thiết bị được đầu tư đúng mục đích đã có hiệu quả ban đầu phục vụ công tác đào tạo và thực hiện các đề tài của cán bộ trong bộ môn, khoa đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo của nhà trường với thực tế và đưa kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm vào ứng dụng trong sản xuất thực tế. Trong thời gian tới chúng sẽ được sử dụng vào các đề tài nghiên cứu để đem lại hiệu quả theo yêu cầu mục đích nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo của dự án.

- Kết quả đánh giá nghiệm thu:

* Cấp Cơ sở:   Thiết bị đáp ứng đúng yêu cầu nội dung dự án và hoạt động tốt.

*Cấp Bộ: Thiết bị đã đáp ứng đúng các hợp đồng thiết bị và hoạt động tốt

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Với số kinh phí hơn 7 tỷ VNĐ, ngay từ khi thực hiện dự án, chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm những trang thiết bị phù hợp với công tác nâng cao khả năng NCKH cho các PTN. Tuy nhiên, cũng do kinh phí không đủ nên một số hệ thiết bị chưa thật sự đồng bộ hoặc chỉ lựa chọn (options) được những phần cơ bản kèm theo.

Sau 5 năm hoạt động, do được bảo dưỡng định kỳ tốt nên các thiết bị này hiện vẫn hoạt động tốt, phục vụ tốt các mục tiêu đề ra của dự án. Tất nhiên, do điều kiện khí hậu môi trường, điều kiện làm việc chưa tốt ( không có hệ thống hút ẩm, điều hòa nhiệt độ,...) nên một số thiết bị cũng có biểu hiện xuống cấp và hư hỏng. Chúng tôi đã tận dụng và cố gắng sửa chữa các thiết bị này để có thể phục vụ công tác NCKH và góp phần cho công tác đào tạo của bộ môn.

Để Phòng thí nghiệm hoạt động có hiệu quả hơn, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đầu tư thêm cho Phòng thí nghiệm Điện tử-Viễn thông về các trang thiết bị hiện đại, đồng bộ trong dây chuyền nghiên cứu để có thể nghiên cứu sâu hơn về các vấn đề kỹ thuật cao đang đặt ra hiện nay, nâng cao khả năng nghiên cứu chuyển giao công nghệ hơn nữa của cán bộ, giảng viên.

Thừa Thiên Huế, ngày       tháng 02 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Linh